清齋新建工程重要施工項目
近期施作時程公告

Construction Announcement 

主　　旨：公告清齋新建工程重要施工項目近期施作時程
說　　明：

一、清齋新建工程即將進行現場拆除及新建，預計完工日期為100年4月28日，以提供更良好住宿及休憩空間。

二、近期重要施工項目之時程：

（一）98年8月4日將進行清齋基地雜草及雜木之清理工作，預計動用挖土機乙台,現場將警示帶進行警示，請勿靠近施工區域。

（二）98年8月5日至98年8月6日將進行甲種圍籬及工地大門施工，屆時會有噪音及振動之狀況產生。

（三）另於98年8月6日至98年8月8日進行工務所組合房屋搭設工程。
三、施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近圍籬周邊區域，同時該週邊區域亦請勿停車，以免發生危險與發生愛車污損之情事。另作業期間造成不便，敬請見諒。

施工廠商：興亞營造工程股份有限公司04-2628-2888

清齋新建工務所(申請中)

黃變能（0911-800702）

設計監造：洪清安建築師事務所04-2310-9100

洪國津（0960-286981）

專案管理：喻台生建築師事務所02-2921-3191
朱光華（0928-606684）
本校聯絡人：營繕組  林文瑜  電話：03-5731338
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